Opracowanie wykonane w ramach zadania nr 3

„Dostawa infrastruktury technicznej wraz z adaptacją serwerowni”

Podzadanie 3.2

„Aplikacja in-situ”

„Koncepcja aplikacji in-situ na potrzeby przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych”

Puławy 2024

Informacje o dokumencie:

| Wykonawca | IUNG-PIB |
| --- | --- |
| Redaktor | Anna Jędrejek |
| Autorzy | Rafał Pudełko |
| Tytuł | Metodyka pozyskiwania danych in-situ - założenia ogólne i szczegółowe |
| Projekt | S2MUR |
| Wersja | 1.00 |
| Liczba stron |  |
| Data utworzenia | 2024-10-10 |
| Data ost. modyfikacji |  |
| Kontakt do uwag | rpudelko@iung.pulawy.pl; |
| Nazwa pliku | S2MUR_Zad_3_2_Aplikacja in-situ_WKR.docx |

| Wersja | Data Wersji | Redaktor/Autor | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2024-10-10 | Anna Jędrejek | Utworzenie i redakcja dokumentu |

Spis treści

1.	Wstęp	4

2.	Założenia	5

2. 1	Aplikacja na urządzenia mobilne	5

2. 2	Oprogramowanie serwera danych z interfejsem Administratora	6

2. 3	Założenia ogólne	6

3.	Harmonogram budowy aplikacji in-situ	6

4.	Zał. 1 – Schemat interfejsu aplikacji mobilnej	7

5.	Zał. 2 Schemat interfejsu Administratora	7

# Wstęp

Dokument ten jest koncepcją budowy (zaprogramowania, przetestowania i oddania do użytku) tzw. „aplikacji in-situ”, która składać się będzie z aplikacji na urządzenia mobilne (Android, IOS) oraz serwerowego repozytorium danych z interfejsem Administratora.

Aplikacja in-situ ma bezpośrednio umożliwić pozyskiwanie danych terenowych i ich automatyczny transfer na serwer Instytutu (IUNG-PIB). Aplikacja ma obsługiwać powyżej 300 osób. Dane te będą pozyskiwane w ramach oddzielnego zadania projektu przez grupy terenowe. W ramach projektu S2MUR przewiduje się przeprowadzenia następujących rodzajów badań terenowych:

- Kampania pozyskiwania danych (wykonawca kontraktowany) dla zdefiniowanych 
i niezmieniających się w trakcie projektu obiektów (punktów na działkach rolnych).

- Dynamiczne pozyskiwania danych (wykonawca kontraktowany) w regionach zagrożonych wystąpieniem strat.

- Ankietowanie gospodarstw – poprzez pozyskiwanie danych agrotechnicznych dotyczących monitorowanych pól

- Prace własne IUNG-PIB.

Wynikiem umowy między Instytutem a Wykonawcą wyłonionym w  zamówieniu publicznym będzie gotowy do użytkowania i w pełni funkcjonalny system informatyczny.

# Założenia

## Aplikacja na urządzenia mobilne

Aplikacja na urządzenia mobilne będzie posiadała następujące cech:

- Możliwość instalacji na dowolnym urządzeniu mobilnym z systemem Android, IOS.

- Prosty i zrozumiały dla przeciętnego użytkownika pakiet instalacyjny wraz z instrukcją użytkowania.

- Aplikacja będzie sprawdzała, czy dany model telefonu (urządzenia mobilnego) spełnia wymogi dokładności i posiada funkcję zapisywania geolokalizacji w zdjęciach oraz wymuszała na użytkownikach niezbędne ustawienia w telefonie (urządzeniu mobilnym) do wykonywania zdjęć z geolokalizacją.

- Każdorazowo podczas uruchamiania, aplikacja będzie dokonywała weryfikacji niezbędnych ustawień sprzętowych w telefonie (urządeniu mobilnym)(np. osiągnięta dokładność lokalizacji, rozdzielczość wykonywanych zdjęć itp.).

- W przypadku braku lub słabej jakości sygnału GSM dane będą buforowane na urządzeniu mobilnym, a ich przesyłanie nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu dobrej jakości połączenia z bazą danych.

- Aplikacja będzie nawigowała Użytkownika do wyznaczonych punktów (tyczenie do punktu).

- Użytkownik w aplikacji otrzyma informacje dotyczące statusu przesyłania danych i siły sygnału GSM.

- Aplikacja będzie umożliwiała wprowadzanie danych (okna, okna z listą) wg załączonego przykładu w Załączniku 1 oraz wykonywania geotagowanych zdjęć cyfrowych.

- Użytkownik otrzyma informacje dotyczącą siły sygnału GPS oraz szacunkową dokładność lokalizacji.

- Interfejs:

  - Część graficzna i merytoryczna zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez IUNG. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wszystkich uwag do przedstawionego projektu interfejsu. Wykonawca i Zamawiający dołożą wszelkich starań aby interfejs był czytelny, jak najprostszy i intuicyjny w obsłudze, nie zawierał zbędnych elementów.

  - Interfejs będzie musiał umożliwić użytkownikowi wprowadzenie danych z obserwacji terenowych, które będą wykonywane zgodnie z koncepcją badań in-situ. Załącznik 1

  - Interfejs będzie miał moduł lokalizacyjny, który umożliwi dojazd obserwatorów do danej działki rolnej wg mapy OpenStreetMap, a następnie tyczenie do wyznaczonego punktu/wyznaczonych punktów na działce rolnej z dokładnością +/- 5 m – w podkładzie ortofotomapa z Geoportalu: geoportal.gov.pl

  - Administrator będzie miał możliwość modyfikacji części graficznej i merytorycznej aplikacji (wersja desktopowa) – poprzez tworzenie nowych elementów interfejsu.

## Oprogramowanie serwera danych pozyskiwanych z aplikacji mobilnej wraz z interfejsem Administratora

Baza danych zostanie zaprogramowana i skonfigurowana wg następujących założeń:

- Silnik: PostgreSQL

- Obsługa przez interfejs Administratora wersja desktopowa).

- Możliwość równoległej synchronizacji danych (przesyłania) z telefonu (urządzeń mobilnych) na serwer (do bazy danych).

Interfejs Administratora zapewni:

- Zakładanie kont Użytkownikom aplikacji.

- Wizualizacje pozyskiwanych danych w Geoportalu, który będzie stanowił część interfejsu.

- Generowania raportu dla dowolnego rekordu w formacie PDF.

- Generowanie raportów zbiorczych dla wskazanego regionu i/lub zakresu czasu.

- Dostęp do bazy danych i wykonywanie podstawowych operacji na tej bazie

Interfejs Administratora będzie składał się z trzech części – odrębnych segmentów:

- Część do administracji kont użytkowników

- Część do administracji danych terenowych (np. QGIS): przygotowywanie projektów dla Użytkowników, udostępnianie projektów wybranym Użytkownikom, sprawdzanie jakości pozyskanych danych terenowych, generowania raportów

- Część do prezentacji pozyskanych danych terenowych (Geoportal)

Uwaga – miejsce na serwerze zostanie zagwarantowane i udostępnione przez IUNG-PIB

## Założenia ogólne

- Przesyłanie danych z obserwacji terenowych (aplikacja mobilna - serwer) będzie szyfrowane i realizowane na bezpiecznym łączu.

- Instalacja będzie możliwa po otrzymaniu przez Użytkownika indywidualnego loginu i hasła.

- Podczas pierwszej instalacji nastąpi zalogowanie i stworzenie konta użytkownika w systemie/bazie danych.

# Harmonogram budowy aplikacji in-situ

- 2024.10.15 – 2024.11.15: wstępne konsultacje rynkowe

- 2024.11.15 – 2024.12.15: przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy

- 2024.12.15 – 2024.12.20: podpisanie umowy i rozpoczęcie prac przez Wykonawcę

- 2024.12.20 – 2025.01.15: przedstawienie interfejsu aplikacji mobilnej i serwerowej

- 2025.01.15 – 2025.02.15: ukończenie prac nad aplikacją mobilna

- 2025.02.15 – 2025.02.28: testy – Wykonawca i IUNG-PIB

- 2025.03.01 – 2025.03.15: szkolenia dla grup IUNG-PIB i grup Wykonawcy komercyjnego, który będzie prowadził badania in-situ

- 2025.03.15 – zakończenie realizacji umowy.

# Zał. 1 – Przykład interfejsu aplikacji mobilnej

a) część graficzna

a) część merytoryczna (pytania modyfikowane w zależności od numeru wyjazdu i badanej rośliny)

| id | nazwa pola | odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| 0 | KOD PUNKTU (automatyczny i unikalny kod, pole ukryte) |  |
| 1 | DATA i GODZINA (automatycznie) | np. 2024-04-01 |
| 2 | ZDJĘCIA | seria geotagowanych zdjęć z obserwacji w punkcie (nazwa zdjęć wg schematu: yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_nr_punktu_użytkownik) |
| 3 | NR PUNKTU | np. 01urp_001 |
| 4 | OZNACZENIE WIZYTY (rozwijalna lista) | wyjazd 1 wyjazd 2 wyjazd 3 wyjazd 4 … |
| 5 | NAZWA ROŚLINY (rozwijalna lista z możliwością dodania rośliny) | np. pszenica ozima |
| 6 | ROZSTAWA RZĘDÓW | 20 cm |
| 7 | BBCH | 31 (wg klucza BBCH) |
| 8 | PRZEZIMOWANIE (rozwijalna lista) | (0: stan dobry (niewielkie uszkodzenia liści oraz pojedyncze martwe rośliny); 1: stan średni (do 10% wypadłych roślin); 2: stan zły (wypadanie > 10% roślin)) |
| 9 | WYSOKOŚĆ ROŚLINY | 43 cm |
| 10 | WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE (rozwijalna lista) | (-3: masowe wysychanie roślin -2: początki zasychania liści -1: widoczny ograniczony wzrost roślin 0: optymalna dostępność wody (brak oznak niedoboru wody) 1: symptomy nadmiaru wody, ale rośliny w dobrej kondycji 2: symptomy nadmiaru wody powodujące utratę plonu 3: stanowisko zalane wodą, ) |
| 11 | ODŻYWIENIE ROŚLIN (rozwijalna lista) | (0: rośliny bardzo dobrze odżywione, jednolita ciemnozielona barwa; 1: rośliny z oznakami niedożywienia (przebarwienia liści występujące zwłaszcza na starszych liściach); 2: rośliny silnie niedożywione (całe rośliny o barwie jasnozielonej); |
| 12 | PORAŻENIE CHOROBAMI (rozwijalna lista) | (0: brak porażenia 1: porażenie dość duże mogące wpłynąć na plon 2: porażenie bardzo silne |
| 13 | USZKODZENIA MECHANICZNE (rozwijalna lista) | (0: brak uszkodzeń 1: uszkodzenia dość duże mogące wpłynąć na plon 2: uszkodzenia bardzo silne) |
| 14 | ZACHWASZCZENIE (rozwijalna lista) | (0: brak chwastów oraz pojedyncze chwasty 1: łan zachwaszczony 2: łan bardzo silnie zachwaszczony) |
| 15 | SZKODY ŁOWIECKI (rozwijalna lista) | (0: brak zniszczeń 1: zniszczenie dość duże mogące wpłynąć na plon 2: zniszczenie bardzo duże) |
| 16 | OTOCZENIE (rozwijalna lista) | (-1: gorszy 0: taki sam 1: lepszy) |
| 17 | WYLEGANIE (rozwijalna lista) | (1: stopień pochylenia roślin w zakresie 7 – 9 2: stopień pochylenia rośli w zakresie 4 – 6 - średnie 3: stopień pochylenia w zakresie 1 – 3 - duże) |
| 18 | PROCENT WYLEGANIA | np. 50 % |
| 19 | OBSADA ROŚLIN | liczba do wpisania przy czym 1 brak roślin, 999 duże zagęszczenie |
| 20 | DODATKOWE INFORMACJE | możliwy dodatkowy opis dla obserwacji |